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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 

Số: 27/2000/QĐ-UB
	(((((((
 Quy nhơn, ngày  02  tháng  03  năm 2000


QUYẾT ĐỊNH   

V/v đầu tư đường giao thông đến trung tâm các huyện

 An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX kỳ họp thứ nhất về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2000;


- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 143/TT-GTVT ngày 25/2/2000;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1: Đầu tư đường giao thông đến trung tâm các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân với các nội dung chủ yếu sau:


1- Danh mục các đường đầu tư gồm:


- Đường Bồng Sơn - An Lão (ĐT 629) dài 33 km. Điểm đầu nối Quốc lộ 1 tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, điểm cuối tại trung tâm huyện lỵ An Lão.


- Đường Cầu Dợi - Hoài Ân (ĐT 630) dài 10 km. Điểm đầu nối Quốc lộ 1 tại ngã ba Cầu Dợi, huyện Hoài Nhơn, điểm cuối tại trung tâm huyện lỵ Hoài Ân.


- Đường Vườn Xoài - Vĩnh Thạnh (ĐT 637) dài 22 km. Điểm đầu nối Quốc lộ 19 tại ngã ba Vườn Xoài, huyện Tây Sơn, điểm cuối tại trung tâm huyện lỵ Vĩnh Thạnh.


- Đường Diêu Trì - Vân Canh (ĐT 638) dài 30 km. Điểm đầu nối Quốc lộ 1 tại ngã ba Diêu Trì, huyện Tuy Phước, điểm cuối tại trung tâm huyện lỵ Vân Canh.


Ngoài ra, có thể nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Tăng Bạt Hổ qua cầu Mỹ Thành và nối với đường Bồng Sơn - An Lão (ĐT 629) để bảo đảm giao thông đến huyện An Lão trong trường hợp không khắc phục được, ách tắc giao thông dài ngày do ngập lụt tại đoạn qua xã Ân Mỹ (Hoài Ân).


2- Mục tiêu và quy mô đầu tư:


Nâng cấp nền, mặt đường và công trình thoát nước đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi với quy mô nền đường rộng 6,50 m, mặt đường bê tông xi măng hoặc nhựa 3,50 m (có mở rộng qua các đoạn ngập nước và khu đông dân cư). 


3- Nguồn vốn đầu tư và bố trí đầu tư cho từng nguồn vốn:


- Vốn dự án hạ tầng nông thôn: Đầu tư nâng cấp đường Bồng Sơn - An Lão (ĐT 629) đoạn thuộc địa phận huyện An Lão.


- Vốn vay: Đầu tư khắc phục, hạn chế ngập lụt và nâng cấp một số đoạn của các đường còn lại trong danh mục.


- Vốn nâng cấp đường nhánh Quốc lộ 1 (ADB3): Đầu tư hoàn thiện các đoạn còn lại thuộc các tuyến đường trong danh mục đã nêu.


4- Tiến độ thực hiện:


- Đối với dự án thuộc vốn vay, vốn dự án hạ tầng nông thôn: Hoàn thành thủ tục để khởi công vào đầu tháng 5/2000.


- Đối với dự án thuộc vốn nâng cấp đường nhánh Quốc lộ 1: Phối hợp với Ban Quản lý dự án nâng cấp Quốc lộ 1 thuộc Bộ Giao thông vận tải để hoàn thành thủ tục và khởi công trong năm 2000.


5- Tổ chức quản lý dự án:

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Bình Định.


Điều 2: Tổ chức thực hiện:


- Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm huy động các lực lượng tư vấn trên địa bàn khẩn trương hoàn thành thủ tục XDCB, tổ chức đấu thầu và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ nêu tại khoản 4 Điều 1.


Phối hợp với UBND các huyện và các ngành có liên quan chỉ đạo thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có) nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng công trình.


Chỉ đạo Ban Quản lý dự án CTGT tổ chức thực hiện dự án theo đúng Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước.


- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Giao thông vận tải đề xuất cơ chế vay vốn để thực hiện phân dự án thuộc nguồn vốn vay.


- UBND các huyện có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm chính trong việc giải phóng mặt bằng theo yêu cầu tiến độ xây dựng công trình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu, tổ chức tư vấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Tuy Phước, Chủ nhiệm điều hành dự án Ban Quản lý dự án CTGT và Thủ trưởng các sở, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                   TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                            CHỦ TỊCH 
- Như điều 4

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Các Ban của Tỉnh ủy

- Các Ban của HĐND tỉnh

- Các cơ quan thông tin, báo chí 

- Lãnh đạo VP

- Lưu VP, K1, K2, K5, K7.                               
                                                                                           Mai ái Trực 

