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	QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bàn Thành
thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007  của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 02/2007/TTr-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, cấp giấy phép quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 4/7/2005 của Chủ tịch UBND huyện An Nhơn về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu dân cư Bàn Thành thị trấn Đập Đá huyện An Nhơn;

Xét đề nghị của UBND huyện An Nhơn tại Tờ trình số 190/TTr-UBND  ngày 9/11/2007  và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 508/TTr-SKH&ĐT ngày 28/11/2007 , 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bàn Thành (giai đoạn 2).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phê duyệt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phía Bắc thị trấn Đập Đá đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị và góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho huyện An Nhơn.

5. Nội dung và quy mô đầu tư.

- San nên mặt bằng, diện tích 4,9 ha đắp đất cấp phối đồi đầm chặt K90 (giai đoạn 1 đã san nền 2,5 ha trên tổng diện tích qui hoạch 7,4 ha ).

- Xây dựng hệ thống đường giao thông theo qui hoạch chi tiết đã phê duyệt gồm các tuyến đường bên quốc lộ 1A, đường nội bộ khu dân cư và các đường số 1, 2,3,4,5,6,7 và đường số 8.

+ Chiều dài các tuyến đường xây dựng: L : 2042,85 m.

+ Bề rộng nền đường từ 11 m đến 25 m.

+ Nền đường đắp cấp phối đồi đầm chặt K95-K98. mặt đường thảm bê tông nhựa nóng dày 7 cm (4 cm BTN R25 và 3 cm BTN C20) trên lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 20 cm.

+ Bó vỉa bê tông mác 200 đá lx2.

Xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh gồm thoát nước mặt, thoát nước lũ, thuỷ lợi, hồ điều hoà , đường kính (80 -3 (200 bằng cống bê tông li tâm.Hố ga xây đá chẻ, tấm đan BTCT hàm ếch và đá xây.

6. Địa điểm xây dựng: thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn .

7. Diện tích sử dụng đất: 4,90 ha. 

8. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

9. Tống mức đầu tư: 21.481.399.000 đồng

(Hai mốt tỷ, bốn trăm tám mốt triệu. ba trăm chín mươi chín ngàn đồng)

Trong đó : 
- Chi phí xây dựng 
: 
16.199.286.000 đồng


- Chi phí khác 
: 
1.427.799.000 đồng


- Chi phí dự phòng 
: 
1.762.708.000 đồng


- Đền bù, GPMB   
: 
2.091.606.000 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện An Nhơn cân đối.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2009.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tồ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan tổng hợp theo dõi, trình UBND tình theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.
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