ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM    

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 972/QĐ-CTUBND                         Quy Nhơn, ngày 27 tháng 4 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng

Nâng cấp tuyến đường ĐT634 (Hòa Hội – Long Định)





CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 82/TTr-UB ngày 14/4/2006 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp đường ĐT634 (Hòa Hội - Long Định);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 126/TTr-SKHĐT ngày 18/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình, với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp đường ĐT634 (Hòa Hội – Long Định)

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cát

3. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn TKGT Bình Định

4. Mục tiêu đầu tư: 

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, nâng mức độ lưu thông buôn bán, trao đổi các loại hàng hóa nông thổ sản của nhân dân trên địa bàn.

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các xã Cát Hanh, Cát Lâm và Cát Sơn thuộc huyện Phù Cát.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

Do tuyến đường cũ đã được xây dựng, nền đường ổn định, các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, nên phương án xây dựng chủ yếu bám theo tuyến đường cũ đã có, xử lý cục bộ một số đỉnh đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, tận dụng hoàn toàn nền đường cũ, cải tạo nền và xây dựng mới mặt đường bê tông xi măng bảo đảm toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng.

- Chiều dài tuyến xây dựng L=17,912Km (trong đó tận dụng mặt đường nhựa cũ L=2,254Km và xây dựng mới mặt đường BTXML=15,658Km)

- Bề rộng nền đường: Bn=6,5m

- Bề rộng mặt đường: Bm=3,5m

- Độ dốc ngang mặt đường: Im=2%

- Bề rộng lề đường: Bm=2x1,5m

- Độ dốc ngang lề đường: Ilề=4%

- Nền đường đắp đất cấp phối đầm chặt K95, lớp sát khuôn đường dày 30cm đầm chặt K98; mô đuyn đàn hồi yêu cầu đạt Eyc >=  600daN/cm2
- Mặt đường bê tông xi măng dày 20cm BT M300 đá 2x4 trên lớp giấy dầu.

- Công trình thoát nước: Tận dụng các công trình thoát nước cũ, bổ sung một số công trình thoát nước nhỏ trên tuyến, tăng khả năng thoát lũ bảo đảm ổn định nền đường; tải trọng thiết kế cầu cống H13-X60

- Hệ thống cọc tiêu biển báo an toàn giao thông đường bộ được bố trí theo đúng quy định điều lệ an toàn giao thông đường bộ hiện hành.

6. Địa điểm xây dựng:  Huyện Phù Cát

7. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp III

8. Tổng mức đầu tư:                          18.919.189.000đ

(Mười tám tỷ, chín trăm mười chín triệu, một trăm tám mươi chín nghìn đồng)

Trong đó:
- Chi phí xây dựng :

15.391.641.000 đ



- Chi phí KTCB khác: 

  1.733.440.000 đ



- Dự phòng:



  1.712.508.000 đ



- Đền bù, GPMB:    

       81.600.000 đ

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách tỉnh 80%

- Vốn ngân sách huyện Phù Cát 20%

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

11. Thời gian thực hiện: Năm 2006 – 2009

12. Tổ chức thực hiện: Theo Quy chế đấu thầu

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Phù Cát) tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, đồng thời thường xuyên phản ánh tình hình đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan có liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 3044/QĐ-CTUBND ngày 12/10/2005 và Quyết định số 205/QĐ-CTUBND ngày 27/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                 KT. CHỦ TỊCH

                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                       Nguyễn Văn Thiện

