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ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                      (((((((( 
Số: 1558 / UBND  - VX                              Quy Nhơn, ngày 29 tháng 6  năm 2005
	 V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục thuộc công trình Trung tâm Y tế huyện An Nhơn


     

    

Kính gửi :
- Sở Kế hoạch và Đầu tư 






         
- Ban Quản lý dự án xây dựng 

                                  

            dân dụng – công nghiệp tỉnh     

xét đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng – công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 36/TTr-BQL ngày 10/6/2005 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tại Tờ trình số 194/TTTĐ-KHĐT ngày 24/6/2005 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục: Khoa Nội; Khoa Hồi sức cấp cứu – Phục hồi chức năng; xử lý nước thải; trang thiết bị y tế bằng Inox thuộc công trình Trung tâm Y tế huyện An Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh  có ý kiến như​ sau:

1- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục: Khoa Nội; Khoa Hồi sức cấp cứu – Phục hồi chức năng; xử lý nước thải; trang thiết bị y tế bằng Inox thuộc công trình Trung tâm Y tế huyện An Nhơn gồm những nội dung cơ bản sau:

- Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp các hạng mục: Khoa Nội; Khoa Hồi sức cấp cứu – Phục hồi chức năng; xử lý nước thải; trang thiết bị y tế bằng Inox thuộc công trình Trung tâm Y tế huyện An Nhơn được chia thành 04 gói thầu như sau:

+ Gói thầu số 05: Khoa Nội;

+ Gói thầu số 06: Khoa Hồi sức cấp cứu – Phục hồi chức năng;

+ Gói thầu số 07: Xử lý nước thải

+ Gói thầu số 08: Trang thiết bị y tế bằng Inox (giường bệnh nhân, tủ đầu giường, xe đẩy).

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ
- Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho mỗi gói thầu
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 


+ Gói thầu số 05 và số 06: 200 ngày


+ Gói thầu số 07 và số 08: 120 ngày

- Giá gói thầu: Giá gói thầu giảm 3% so với dự toán đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cho mỗi gói thầu

- Thời gian tổ chức đấu thầu: Thực hiện sau khi hồ sơ mời thầu được duyệt chậm nhất là 3 ngày.

2- Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng – công nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước về quy chế đấu thầu./.

                                               KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như​ trên;

- PCT Ng.T.Thanh Bình

- L​ưu: VT+ K9 (5b).

                                                                                  Nguyễn Văn Thiện

