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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             _________________     
          _____________________________________
Số:              /QĐ-CTUBND
     Quy Nhơn, ngày       tháng  3  năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng  
Công trình: Trường Quân sự tỉnh Bình Định
________________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP/2008 ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, cấp giấy phép, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 139/TTr-BCH ngày 18/02/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 114/TTr-SKH&ĐT ngày 09/3/2009,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên công trình: Trường Quân sự tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định.           

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới Trường Quân sự tỉnh Bình Định nhằm từng bước đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho cán bộ trong tỉnh.
5. Nội dung, quy mô đầu tư: Tổng diện tích sàn xây dựng mới khoảng 17.450m2; cải tạo sửa chữa nhà hiện trạng với diện tích khoảng 2.610m2; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho dự án.
5.1. Xây dựng mới: Nhà điều hành huấn luyện, Phòng Hồ Chí Minh + thư viện, Giảng đường (04 nhà), Hội trường 300 chỗ, Nhà ăn + nhà bếp, Nhà ở học viên, Nhà ở cán bộ công nhân viên, Nhà khách, Kho vật chất hậu cần - kỹ thuật, Kho vật chất huấn luyện, Nhà để xe, Sân vận động + khán đài, Nhà trực ban, Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước. Các công trình có quy mô từ 01 đến 03 tầng, kiến trúc công trình công cộng, kết cấu chính chủ yếu là hệ khung bê tông cốt thép đổ toàn khối.

5.2. Cải tạo sửa chữa: Nhà ở học viên số 1, 2, 3 và nhà ở giáo viên; thay lại nền gạch, xử lý chống thấm, vá trám vết nứt, sơn lại tường, …
5.3. Hạ tầng kỹ thuật: 

- Xây dựng cổng, tường rào, gác vọng; giao thông, sân vườn.

- Cấp điện: Nguồn điện được lấy từ lưới điện 22KV Quốc lộ 1A. Xây dựng trạm biến áp cấp điện cho các hạng mục công trình.

- Cấp nước: Nguồn nước được cấp từ hệ thống cấp nước của thị trấn. Lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt, cứu hỏa và xây dựng đài nước 40m3.

- Thoát nước: Xây dựng bể tự hoại và giếng thấm để xử lý nước thải sinh hoạt. Nước mưa được thu gom dẫn về hệ thống thoát nước chung của khu vực.
6. Địa điểm xây dựng:  Xã Cát Tân, huyện Phù Cát.

7. Loại và cấp công trình:  Công trình công cộng, cấp III, cấp IV.

8. Diện tích sử dụng đất:  10,73 ha.

9. Tổng mức đầu tư
:   59.902.000.000 đồng       

       (Năm mươi chín tỷ, chín trăm lẻ hai triệu đồng)

Trong đó:     - Chi phí xây dựng
:
44.204.900.000 đồng;



        - Chi phí thiết bị 
     :
  6.209.298.000 đồng;
  

        - Chi phí QLDA
     :
     772.346.000 đồng;


        - Chi phí tư vấn ĐTXD :
  2.868.155.000 đồng;



        - Chi phí khác

     :
     401.880.000 đồng;


        - Dự phòng chi
     :
   5.445.421.000 đồng.

* Phân kỳ đầu tư: Việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình khi ngân sách có đủ điều kiện theo kế hoạch vốn bố trí hàng năm cho dự án. 

- Giai đoạn 1 (Năm 2009 – 2010): Nhà điều hành huấn luyện; Hội trường 300 chỗ ngồi; Nhà ăn + nhà bếp.
- Giai đoạn 2 (Năm 2011 – 2012): Nhà ở học viên; Giảng đường (04 nhà); Nhà ở cán bộ công nhân viên; Cải tạo Nhà ở học viên số 1, 2, 3 và Nhà ở giáo viên.

- Giai đoạn 3 (Năm 2013 – 2015): Đầu tư các hạng mục còn lại. 
10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.  

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian tổ chức thực hiện: Theo phân kỳ đầu tư.

13. Hình thức tổ chức lựa chọn các nhà thầu: Theo Luật đấu thầu.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng nêu trên cho các cơ quan theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

    CHỦ TỊCH
Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K2, K11.

                                                                         Nguyễn Văn Thiện
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