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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ Dự án Khu Du lịch Ghềnh Ráng

        Ngày 11/7/2011, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Khu Du lịch Ghềnh Ráng. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Quy Nhơn và đại diện nhà đầu tư là Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo của chủ đầu tư và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với giai đoạn 1 của dự án (14,65ha): yêu cầu nhà đầu tư cam kết thời hạn hoàn thành theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, gửi UBND tỉnh trước ngày 31/7/2011 để xem xét, quyết định.

2. Đối với giai đoạn 2: thời gian giới thiệu địa điểm đã hết hạn. Tuy nhiên, UBND tỉnh đồng ý giao cho nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ý tưởng đầu tư phù hợp với tính chất của thắng cảnh quốc gia là phục vụ du lịch, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 8/2011 để xem xét, quyết định (bao gồm cả nội dung cam kết về tiến độ thực hiện, năng lực tài chính). Quá thời hạn nêu trên, UBND tỉnh sẽ thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án này.
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.
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- Lưu: VT, K5, K17.                                              
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