ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ___________________
___________________________________
Số: 2692 /QĐ-CTUBND
Quy Nhơn, ngày 09  tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo đầu tư xây dựng

Công trình:  Nâng cấp đường mòn từ cầu Suối Đá đến ruộng HNhong 

thuộc dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng”.
__________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

           Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh về việc ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;


Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn bổ sung từ nguồn vốn IDA cho các xã thuộc dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” do chênh lệch tỷ giá;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 449/TTr-SKHĐT ngày 03 /12/2008, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường mòn từ cầu Suối Đá đến ruộng HNhong thuộc dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường mòn từ cầu Suối Đá đến ruộng HNhong.
2. Chủ đầu tư: Ban Điều phối Dự án xã Vĩnh Sơn.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng H-Q.

4. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và lưu thông hàng hoá của bà con trong vùng. Góp phần từng bước xóa đói, giảm nghèo.
5. Nội dung và quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến đường L = 2.539m.
- Tải trọng thiết kế H-10.

- Bề rộng nền: Bn = 4,0m.

- Bề rộng mặt: Bm = 3,0m.

- Độ dốc ngang mặt: Im = 3,0%.

- Độ dốc ngang lề đường : Il = 4,0%.

- Nền, mặt đường đắp đất cấp phối đồi, hệ số đầm chặt K = 0,95.
- Rãnh dọc hình thang cân 40x40x120cm.

- Mái ta luy trồng cỏ bảo vệ.
- Công trình thoát nước bằng BT, ống cống bằng BTLT
+ 01 cống tròn đường kính 0,6m.
+ 01 cống tròn đường kính 0,8m.

+ 01 cống tròn đường kính 1,0m.
+ 01 tràn qua đường L=40m.

Các nội dung khác, Chủ đầu tư thực hiện theo Báo cáo kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán số 366/TT-HXD ngày 18/11/2008 của Công ty TNHH tư vấn Hội Xây dựng Bình Định.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.
7. Diện tích sử dụng đất: Theo tuyến đường cũ hiện có.
8. Loại, cấp công trình: Công trình Giao thông nông thôn, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư của dự án
:    801.789.000 đồng

(Tám trăm lẻ một triệu, bảy trăm tám mươi chín ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng
:    623.508.000 đồng;

- Chi phí QLDA
:        9.541.000 đồng;

- Chí phí Tư vấn ĐTXD
:    123.769.000 đồng;
- Chi phí khác
:        6.791.000 đồng;

- Chi phí dự phòng 
:      38.180.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn IDA, vốn đối ứng và dân đóng góp.
11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2009.
13. Hình thức tổ chức lựa chọn các nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu.
Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, khẩn trương tiến hành công tác thực hiện đầu tư theo đúng các quy định hiện hành, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan chức năng tổng hợp theo dõi, trình UBND tỉnh chỉ đạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Chủ đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
PHÓ CHỦ TỊCH
- Như điều 3;

- UBND xã Vĩnh Sơn - Vĩnh Thạnh;

- Lưu: VT, K1, K10.
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