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ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (((((                                                 ((((((((((( 

Số:   181  /QĐ-CTUB                              Quy Nhơn, ngày  24  tháng 01  năm 2005
QUYẾT  ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Công trình: Trường Tiểu học số 1 TT Diêu Trì  

(((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng: ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;


Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;


Xét đề nghị của Sở Tài chính Bình Định tại Tờ trình số 104/TT-TC ngày 20/01/2005 v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành,

QUYẾT  ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1. Công trình: Trường Tiểu học số 1 thị trấn Diêu Trì.

2. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Tuy Phước.

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.

5. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Tân Thành.

6. Thời gian khởi công và hoàn thành: 04/9/2002 - 12/3/2003.

7. Tổng vốn đầu tư thực hiện: 617.513.000 đ (sáu trăm mười bảy triệu, năm trăm mười ba ngàn đồng).

Trong đó:
- Xây lắp



:
570.226.000 đ


- Chi phí khác


:
  47.287.000 đ


(Trong chi phí khác bao gồm:



- Chi phí khảo sát và quy hoạch:
  12.278.000 đ


- Thiết kế phí


:
  15.484.000 đ


- Phí giám sát


:
   9.279.000 đ


- Phí thẩm định TK - DT

:
   1.773.000 đ


- Chi phí BQL


:
   7.286.000 đ
8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn khắc phục bão lụt năm 2001.

9. Số lượng, giá trị tài sản cố định hình thành:


- Số lượng
: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng


- Giá trị
: 617.513.000 đ


Điều 2. 

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức, quản lý và sử dụng công trình đúng theo quy định hiện hành.

2. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư XDCB đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                              KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                      Nguyễn Thị Thanh Bình  

