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ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (((((                                                 ((((((((((( 

Số:   267  /QĐ-CTUB                              Quy Nhơn, ngày  27  tháng 01  năm 2005
QUYẾT  ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Bình Định   

(((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng: ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000;


Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;


Xét đề nghị của Sở Tài chính Bình Định tại Tờ trình số 134/TT-TC ngày 24/01/2005 v/v đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Bình Định,

QUYẾT  ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1. Tên công trình: Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Bình Định.

- Địa điểm xây dựng : Phường Quang Trung - Thành phố Quy Nhơn.

- Chủ đầu tư:  Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Phương Đông 

- Thời gian thi công, hoàn thành: 08/4/2004 - 30/10/2004

2. Vốn đầu tư thực hiện:  880.508.000 đồng (tám trăm tám mươi triệu, năm trăm lẻ tám nghìn đồng).

Trong đó:
- Xây lắp



842.004.000 đồng



- Chi khác



  38.504.000 đồng

Chi khác bao gồm:



+ Chi khảo sát


  11.985.000 đồng



+ Thiết kế



    6.941.000 đồng



+ Thẩm định TK - DT

       288,000 đồng



+ Chi phí quản lý dự án

    6.724.000 đồng



+ Giám sát kỹ thuật

  11.336.000 đồng



+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt QT  1.230.000 đồng

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách.

4. Số lượng, giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

- Tài sản hình thành: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng theo thiết kế mẫu Nhà lớp học THPT, THCS 2 tầng 8 phòng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 6026/QĐ-UB ngày 07/7/2003.

- Giá trị tài sản cố định hình thành:   880.508.000 đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng công trình có hiệu quả. Các đơn vị có liên quan căn cứ vào số liệu quyết toán này để cấp phát, thanh toán vốn đầu tư và hạch toán theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                              KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                            Trịnh Hồng Anh

