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ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (((((                                                 ((((((((((( 

Số:   291  /QĐ-CTUB                              Quy Nhơn, ngày  31  tháng 01  năm 2005
QUYẾT  ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch dân cư
khu D3 - D224 thành phố Quy Nhơn 

(((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng:


Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;


Xét đề nghị của Sở Tài chính Bình Định tại Tờ trình số 124/TT-TC ngày 24/01/2005 v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình,

QUYẾT  ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1. Tên công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch dân cư khu D3 - D224 thành phố Quy Nhơn.

2. Hạng mục:
- Hệ thống cấp, thoát nước




- Đắp đất nền đường (cả bó vỉa và vỉa hè)




- Cáp điện và cây xanh

3. Địa điểm: Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

4. Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Bình Định.

5. Đơn vị thi công:
+ Công ty Công chính Quy Nhơn (môi trường đô thị)




+ Công ty Xây dựng Bình Định




+ Công ty Ngân Phát




+ Công ty Công trình giao thông 504




+ Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Bình Định 




+ Sở Điện lực Bình Định

6. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8/1995 đến ngày 31/4/2002.

7. Vốn đầu tư thực hiện:  8.157.152.000 đ (tám tỷ, một trăm năm mươi tám triệu, ba trăm chín mươi bốn ngàn đồng).

Trong đó:
- Xây lắp

:
7.351.516.000 đ


- KTCB khác
:
   805.636.000 đ
(KTCB khác gồm:


- Lập dự án đầu tư

:
     10.421.000 đ

- Thiết kế quy hoạch
:
     36.200.000 đ

- Thiết kế, lập dự toán
:
   208.429.000 đ

- Thẩm định TK-DT
:
    12.872.000 đ

- Cắm tim mốc

:
      6.998.000 đ

- Kiểm tra CLCT

:
      3.496.000 đ

- Rà phá bom mìn

:
    98.164.000 đ

- Chi phí lãi vay

:
  337.997.000 đ

- Kiểm toán AAC

: 
    11.658.000 đ

- Ban QL dự án

:
    71.716.000 đ

- Thẩm tra quyết toán
:
     7.685.000 đ)

8. Nguồn vốn đầu tư: Cấp quyền SDĐ và huy động nhận dân đóng góp.

9. Số lượng, giá trị tài sản cố định, tài sản lưu động bàn giao:

- Tài sản cố định bàn giao đưa vào sử dụng:

+ Số lượng:
+ 5.610 m hệ thống cấp thoát nước



+ 4.786 m đường phố lòng đường



+ 4.800 cáp điện và 2.900 m2 cây xanh

+ Giá trị:  8.157.152.000 đ 

- Tài sản lưu động bàn giao đưa vào sử dụng: Không.

Điều 2. Chủ đầu tư chỉ đạo việc bàn giao, sử dụng quản lý công trình đúng theo trình tự quản lý đầu tư xây dựng hiện hành, căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc  Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                              KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                            Trịnh Hồng Anh 

