ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        (((                                                 ((((((((((((
Số:  225   /QĐ-CTUB                            Quy Nhơn, ngày  25  tháng 01  năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 

Công trình: Sửa chữa hồ chứa nước Cây Sung
((((((
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2480/TT-TC ngày 21/12/2004,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, với các nội dung sau:


1. Tên công trình: Sửa chữa hồ chứa nước Cây Sung


2. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Tường, huyện Tây sơn


3. Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Sơn.


4. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Đức Thịnh


5. Thời gian khởi công - hoàn thành: 15/7/2001 - 30/11/2001


6- Vốn đầu tư thực hiện: 1.848.220.786 đồng


(Một tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm hai mươi ngàn, bảy trăm tám mươi sáu đồng).


Trong đó:


- Xây lắp




: 1.651.875.000 đ


- Chi phí khác



:    196.345.786 đ


Trong chi phí khác bao gồm:


- Khảo sát địa hình



: 50.855.475 đồng


- Chi phí khảo sát địa chất

: 42.255.065 đồng


- Chi phí lập dự án khả thi

:   9.550.585 đồng


- Chi phí TKKT-DT


: 50.360.661 đồng


- Bảo hiểm công trình


: 11.430.000 đồng


- Phí thẩm định dự án


:      616.000 đồng


- Phí thẩm định TK-DT


:   1.299.000 đồng


- Phí thẩm định tổng dự toán

:      948.000 đồng


- Lập HSMT và phân tích đánh giá
:   3.631.000 đồng


- Chi phí Ban QLDA


: 22.482.000 đồng


- Phí thẩm tra quyết toán


:   3.743.000 đồng


7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, xã và vốn huy động dân vùng hưởng lợi.


8. Số lượng, giá trị tài sản cố định hình thành sau đầu tư:


* Khối lượng theo thực tế đã thực hiện:


+ Đất đào các loại

: 29.946 m3


+ Đất đắp các loại

: 13.940 m3


+ Đá xây lát các loại
:   2.328 m3


+ Bê tông các loại

:      299 m3


+ Thép các loại

:       16,59 tấn


* Giá trị: 1.848.220.786 đồng.

Điều 2. 

1. Chủ đầu tư chỉ đạo việc bàn giao, sử dụng, quản lý công trình đúng theo trình tự quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

2. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan có liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

                                                                   KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP + K2.

                                                                                       Nguyễn Văn Thiện        

