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ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          (((                                                     (((((((  

Số: 2803/UBND - CN                      Quy Nhơn, ngày   01 tháng  11  năm 2005

	V/v xử lý các trường hợp tồn tại về đầu tư lưới điện trung áp nông thôn của một số địa phương  


                                           Kính gửi:  - Sở Tài chính;                                                                                                                                                                                                       

                                                            - Kho bạc nhà nước tỉnh;

                                                            - UBND các huyện Tuy Phước, Vân 

                                                               Canh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Ân.

 Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2234/STC ngày 24/10/2005 về việc báo cáo các trường hợp còn tồn tại sau khi kiểm tra quyết toán lưới điện trung áp nông thôn tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Công tác tổng hợp hồ sơ, tài liệu, thẩm định quyết toán và bàn giao lưới điện trung áp nông thôn đầu tư sau ngày 28/02/1999 theo quy định của Chính phủ, đối với tỉnh ta tuy đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng nhìn chung tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với quy định. Tính đến hết ngày 25/10/2005, toàn tỉnh còn 14 công trình lưới điện trung áp nông thôn chưa có quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành của cấp có thẩm quyền nên chưa bàn giao được cho ngành điện quản lý khai thác. Những trường hợp còn tồn tại nêu trên chủ yếu do việc tổ chức đầu tư và theo dõi quản lý công trình tại các địa phương chưa khoa học và không đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định; một số cơ quan chức năng thiếu quan tâm đôn đốc, để thời gian kiểm tra, đối chiếu, thẩm định kéo dài.
Nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại nêu trên, sớm kết thúc công tác thẩm định quyết toán và bàn giao lưới điện trung áp nông thôn đầu tư sau ngày 28/02/1999 trên địa bàn tỉnh, các địa phương và cơ quan liên quan cần tổ chức thực hiện tốt một số công việc cụ thể sau đây: 

1- Kho bạc nhà nước tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm tra, đối chiếu ngay các hồ sơ quyết toán công trình lưới điện trung áp nông thôn do các địa phương (Vân Canh, Tây Sơn) đã gửi từ tháng 05/2004, sớm trả lời kết quả đối chiếu vốn đầu tư các công trình nêu trên cho các địa phương và các cơ quan liên quan để có cơ sở thẩm định, phê duyệt hồ sơ quyết toán các công trình này theo quy định hiện hành. 

2- UBND các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ân chỉ đạo  các  chủ  đầu 
tư và các cơ quan liên quan của địa phương khẩn trương thực hiện việc kiểm tra rà soát, kịp thời giải trình, bổ sung các hồ sơ tài liệu còn thiếu để sớm hoàn thành công tác quyết toán, bàn giao lưới điện trung áp nông thôn tại địa phương mình theo quy định hiện hành. Riêng đối với những công trình hiện không có đủ hồ sơ tài liệu do chủ đầu tư sát nhập hoặc cán bộ được phân công theo dõi đã chuyển công tác khác nhưng vẫn thuộc địa phương, thì UBND huyện có văn bản trưng dụng và yêu cầu các cán bộ đó phải có trách nhiệm tổng hợp và hoàn thành quyết toán công trình trước khi trở về cơ quan làm việc. 


3- Những công trình mà ban quản lý hoặc ban điều hành đã có quyết định giải thể, không xác định được người trực tiếp theo dõi, hồ sơ chứng từ bị thất lạc do thiên tai, hoả hoạn thì các địa phương phải có văn bản giải trình cụ thể, báo cáo  Sở Tài chính để tổng hợp và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo hình thức bất khả kháng. 
Sở Tài chính và các cơ quan phối hợp triển khai thực hiện và sớm báo cáo kết quả cho UBND tỉnh./. 
 

                                                                                                        KT - CHỦ TỊCH  

                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận: 
  
- Như​ trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Công nghiệp;

- Điện lực Bình Định;

- CVP và PVP Lê Nhuận;
- L​ưu VP, K6 (14b).
                                                                                      Nguyễn Văn Thiện

 




